А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВАРВАРОВКА»,

МЕДЫНСКОГО РАЙОНА, КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17  октября 2013 г.                                  д. Варваровка                                             № 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ                           «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВАРВАРОВКА»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2020  ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях модернизации и развития автомобильных  дорог, находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка», руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Варваровка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую Программу  «Развитие дорожного хозяйства, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка» Муниципального района «Медынский район» на 2014-2020  годы»

2. Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с порядком, действующим на территории сельского поселения «Деревня Варваровка».

3. Считать утратившим силу ранее принятое Постановление от 01.10.2012 г. № 23 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт дорог находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка» на 2013-2015 годы» .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Деревня Варваровка»					     М.А.Романов

Приложение

к постановлению сельского поселения

“Деревня Варваровка №21 от 17 октября 2013г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ ВАРВАРОВКА»  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2014-2020  ГОДЫ»

2013 год

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка» Муниципального района «Медынский район» на 2014-2020  годы»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства, находящегося в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка» Муниципального района «Медынский район» на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация сельского поселения «Деревня Варваровка» |
| Цели и задачи программы | 1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; - обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов; 3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов; 4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования; 5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог; 6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы |
| Характеристика программных мероприятий | - Систематический контроль над качеством выполнения работ подрядными организациями при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности сельского поселения «Деревня Варваровка» - паспортизация автомобильных дорог |
| Подпрограмма | «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог находящихся в собственности СП «Деревня Варваровка». |
| Объемы и источники финансирования Программы | За счет средств местного бюджета 2014 г. - 51000 руб. 2015 г. - 97000 руб. 2016 г. - 97000 руб. 2017 г. -100500 руб. 2018 г.- 122000 руб. 2019 г.- 118000 руб. 2020 г.- 40000 руб. Паспортизация за счет муниципального дорожного фонда 433000 руб. 2014 г. - 40000 2015 г. - 100000 2016 г. - 60000 2017 г. - 60000 2018 г. - 80000 2019 г. - 80000 2020 г. - 13000 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка» и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. |

- Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения и обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов.

Для достижения цели необходимо комплексное решение задач:

- мониторинг  технического  состояния  автомобильных   дорог
общего  пользования  на  территории  сельского поселения «Деревня Варваровка»  с  постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта;

- разработка  и  реализация  нормативных  правовых  актов  и
организационных механизмов  содержания и ремонта автомобильных  дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка»;

- формирование  и  реализация  финансовых  и  инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка»;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

- Характеристика задач, решение которых

осуществляется путем реализации Программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Деревня Варваровка» составляет 10,3 км. Все дороги грунтовые.

Состояние значительной части (90%) автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка» неудовлетворительное. Причина в систематическом не до ремонте дорог. В последние годы  ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка» не производился. При этом часть дорог перешла в категорию аварийных.

Проблема не до ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения«Деревня Варваровка» носит системный характер. Осмотр автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения «Деревня Варваровка» после передачи их в собственность сельских поселений показала необходимость проведения работ по строительству, модернизации и ремонту в том или ином объеме на большинстве автомобильных дорог. Необходимым условием проведения работ по содержанию и ремонту дорог за счет бюджетных средств является наличие утвержденной в установленном порядке сметной документации, паспортизация автомобильных дорог, а в необходимых случаях в соответствии с требованиями нормативных документов и проекта на выполнение работ с проведением государственной экспертизы этого проекта.

Планируемый ремонт дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Деревня Варваровка» на период с 2014 по 2020 год затрагивает все населенные пункты сельского поселения «Деревня Варваровка»

2014 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Мансурово | 1000 | 40000 | 10000 | 1000 | 40000 |
| Всего: |  | 1000 | 40000 | 10000 | 1000 | 40000 |

2015 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Варваровка | 1500 | 55000 | 15000 | 1000 | 60000 |
| 2 | д. Александровка | 1000 | 15000 | 10000 | 1000 | 40000 |
| Всего |  | 2500 | 70000 | 25000 | 2000 | 100000 |

2016 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Варваровка | 1000 | 50000 | 10000 | 1500 | 40000 |
| 2 | д. Пирово | 500 | 25000 | 10000 | 1000 | 20000 |
| Всего: |  | 1500 | 75000 | 20000 | 2000 | 60000 |

2017 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Кочубеевка | 1000 | 50000 | 13000 | 1500 | 40000 |
| 2 | д. Пирово | 500 | 25000 | 10000 | 1000 | 20000 |
| Всего: |  | 1500 | 75000 | 23000 | 2500 | 60000 |

2018 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Согласие | 1000 | 50000 | 10000 | 1000 | 40000 |
| 2 | д. Хвощи | 1000 | 50000 | 10000 | 1000 | 40000 |
| Всего: |  | 2000 | 100000 | 20000 | 2000 | 80000 |

2019 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Варваровка | 1500 | 55000 | 10000 | 2000 | 60000 |
| 2 | д. Митрохино | 1000 | 40000 | 10000 | 1000 | 20000 |
| Всего: |  | 2500 | 95000 | 20000 | 3000 | 80000 |

2020 год.

| № п/п | Наименование дороги | Объем работ |  | Содержа- ние руб. | Безопас- ность руб | Паспорти- зация руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. п. | Руб. |  |  |  |
| 1 | д. Исаково | 300 | 25000 | 5000 | 10000 | 13000 |
| Всего: |  | 300 | 25000 | 5000 | 10000 | 13000 |

3. Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014-2020 гг.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Основным механизмом реализации Программы является проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения  «Деревня Варваровка»,  а так же  их проектирование и строительство новых дорог на территории сельского поселения «Деревня Варваровка».

Заказчик Программы в пределах общей суммы ресурсов Программы может изменять сумму средств на ремонт отдельных дорог после предоставления (корректировки) обоснованной сметы на ремонт. При этом заказчик Программы руководствуется принципом выполнения максимального объема работ по ремонту каждой из дорог.

При изменении ситуации с финансированием Программы, при появлении дополнительных ресурсов заказчик Программы вправе изменять перечень дорог, подлежащих ремонту в тот или иной год реализации Программы, в пределах общего списка либо пополнением списка новыми объектами, в том числе и перенося ремонт дорог на более ранние сроки.

Основными рисками в реализации Программы являются:

-резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;

-нехватка средств местного бюджета.

Все эти риски повлекут снижение показателей реализации Программы и могут быть частично или полностью компенсированы:

1) привлечением иных внебюджетных источников софинансирования;

2) уменьшением числа дорог, включенных в Программу ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения "Деревня Варваровка» того или иного года реализации Программы, в том числе с переносом этих дорог на последующие годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет  средств местного бюджета:

Объем финансирования за счет средств местного бюджета  будет ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджета и размерами лимитов средств.

При этом дополнительные расходы могут компенсироваться:

- дополнительным финансированием из внебюджетных средств;

- экономией средств от содержания и ремонта дорог.

6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт | Плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 90 | 80 | 62 | 52 | 32 | 17 | 5 | 0 |

В рамках реализации программы по модернизации и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, остро стоит вопрос по проектированию и строительству новых дорог с твердым покрытием. Общая доля дорог нуждающихся в проектировании и строительстве составляет 100 % от протяженности всех дорог сельского поселения «Деревня Варваровка»;

Строительство новых дорог позволит ускорить развитие транспортной

инфраструктуры сельского поселения «Деревня Варваровка», по следующим направлениям:

-формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения «Деревня Варваровка»,

-создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций.

-улучшение транспортной доступности в сельском поселении «Деревня Варваровка», повышение мобильности и деловой активности населения.

Также, будут оцениваться временные показатели выполнения работ, своевременность заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная подготовка сметной документации.

Оценка хода реализации Программы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется прямыми дополнительными доходами местного бюджета за счет увеличения налогооблагаемой базы организаций, реализующих мероприятия Программы, - подрядчиков и субподрядчиков по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории поселения.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения «Деревня Варваровка» и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в поселении.

7. Система управления реализацией программы

Непосредственными исполнителями программы являются подрядные организации, заключившие, по результатам торгов, муниципальные контракты с Заказчиком.

Администрация СП «»Деревня Варваровка» осуществляет:

- контроль исполнения Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- координация деятельности подрядных организаций для обеспечения их согласованных действий;

- текущая работа по подготовке и реализации программных мероприятий;

- подведение итогов реализации Программы, корректировка ее на основании результатов работы за год.

Глава администрации

СП «Деревня Варваровка»                                              М.А. Романов